Harmonogram realizace projektu obrněných transportérů
· Moderní kolové obrněné transportéry mají nahradit zastaralou techniku zavedenou do armády v 70. letech minulého století a své uplatnění mají mít také v zahraničních misích. 
· Smlouva na dodávky 199 kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů a logistického a výcvikového zabezpečení byla se společností Defendia podepsaná dne 9. června 2006.
· Dodávky prvních 17 kusů obrněných transportérů měly být Armádě České republiky realizovány do konce listopadu 2007. Ve fázi zkoušení zboží byly zjištěny v části sledovaných parametrů neshody oproti smluvní dokumentaci. Vzhledem k těmto problémům dodavatele ve fázi zkoušení zboží by byla dodávka možná až v roce 2008. 
· Dne 10. prosince 2007 Ministerstvo obrany od této smlouvy jednostranně odstoupilo. Stalo se tak na základě rozhodnutí vlády dne 7. prosince 2007, kterou MO informovalo, že ze strany dodavatele není řádně a včas plněn smluvní vztah. Tímto jednáním dodavatele došlo k podstatnému porušení smluvního vztahu, což zakládá důvod k jeho vypovězení. 
· V tak klíčovém projektu pro Armádu ČR, jakým tento nákup nepochybně je, není žádný prostor pro neopodstatněné ústupky. MO považuje za zásadní, aby v tak významných projektech byly dodržovány smlouvy. Jedině tak lze považovat jejich realizaci za transparentní.
