CHRONOLOGIE REALIZACE PROJEKTU

„Přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními“

12. listopadu 2003

schválení Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec, vládou - usnesením č. 1154

21. září 2005 rozhodnutí vlády o způsobu pořízení automobilů terénních středních formou zadání zakázky společnosti TATRA - usnesení č. 1217

2. února 2006

výzva k podání nabídky na realizaci projektu zástupcům dodavatele

24. března 2006

předložení nabídky dodavatelem - nedostatky

5. dubna 2006

schválení výše účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky, jehož součástí je i přezbrojení AČR automobily terénními středními - usnesení č. 363

27. dubna 2006

předložení přepracované nabídky

16. srpna 2006

snížení zdrojového rámce při přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 a tím i pozastavení realizační etapy projektu - usnesení č. 970

23. srpna 2006

rozhodnutí o provedení cenového auditu

20. září 2006

navýšení výdajů kapitoly MO roku 2007 – usnesení č. 1082

25. září 2006

navýšení zdrojů střednědobých výdajových rámců kapitoly MO na léta 2008 a 2009 - usnesení č. 1090

27. září 2006

ukončení cenového auditu

9. listopadu 2006

oboustranné parafování návrhu smlouvy č. 060100155 na dodávky automobilů terénních středních včetně učebně výcvikové základny a prostředků logistické podpory mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany a společností TATRA, a. s.

15. prosince 2006

podpis smlouvy